Załącznik Nr 5

- P r o j e k t -

UMOWA NR   ....................

Zawarta w dniu ..................................................  pomiędzy:

- Miejsko Gminnym Ośrodkiem Kultury w Daleszycach  zwanym dalej “Zamawiającym”

reprezentowaną przez:

Dyrektora  Pana Norberta Wojciechowskiego

a firmą:

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

zwaną dalej “Wykonawcą”

reprezentowaną przez:

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

§ 1.

W oparciu o przeprowadzony przetarg nieograniczony Zamawiający zleca,                              a Wykonawca przyjmuje do realizacji – wykonania zadanie pn:

„Budowa świetlicy wiejskiej w msc. Trzemosna”

§ 2.

Zakres rzeczowy zadania ustala przedmiar robót (wyłącznie pomocniczo), projekt budowlany,  harmonogram rzeczowo-finansowy oraz  SIWZ stanowiące załączniki do niniejszej umowy. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia zakresu robót.

§ 3.

Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy zgodnie z:
-  projektem budowlanym;

- wymaganiami wynikającymi z ustaw oraz obowiązującymi Polskimi Normami;

- kosztorysu ofertowego (wyłącznie jako dokument pomocniczy) oraz  SIWZ;

- zasadami rzetelnej wiedzy technicznej i ustalonymi zwyczajami.

§ 4.

1. Zgodnie ze złożoną ofertą Wykonawca zobowiązuje się wykonać samodzielnie cały zakres robót będący przedmiotem zamówienia, z zastrzeżeniem § 4. pkt 2-5 umowy.

2. Zgodnie ze złożoną ofertą strony ustalają następujący zakres robót, który Wykonawca będzie wykonywał za pomocą  podwykonawców: zał. Nr 3 SIWZ(jeżeli występują w ofercie).

3. Pozostały zakres robót objęty przedmiotem zamówienia Wykonawca zobowiązuje się wykonać samodzielnie.

4. Podwykonawstwo nie zmienia  zobowiązań Wykonawcy. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracowników w takim samym zakresie  jak za swoje działania.

5. Zamawiający  nie będzie  związany stosunkami  zobowiązaniowymi z podwykonawcami, ale może skorzystać ze wszystkich  praw nabytych  w stosunku do nich przez Wykonawcę. Wykonawca  będzie pozostawał w pełni odpowiedzialny  w stosunku do Zamawiającego za zlecone do podwykonania części robót.

§ 5.

Termin rozpoczęcia robót: w ciągu 7 dni po przekazaniu placu budowy wraz z dokumentacją.

Termin realizacji zamówienia na roboty budowlane ustala się na dzień: październik 2010.

§ 6.

1. Inspektorem nadzoru ustanowiono: ......................................................posiadającego uprawnienia budowlane nr. ....................................................................................  w zakresie: ………………………………………………….,  będącego przedstawicielem Zamawiającego na budowie.

2. Kierownikiem budowy ustanowiono: .............................................................. posiadającego uprawnienia budowlane ............................................ w zakresie  ...............................................

………………………………………... , który jest przedstawicielem Wykonawcy na budowie

§ 7.

1. Za wykonanie przedmiotu umowy ustala się wynagrodzenie w wysokości:

brutto: ………….zł.(słownie złotych:........................................................................................)  podatek VAT….%tj: ..............zł  ( słownie złotych: ..................................................................)  netto:………….zł.(słownie złotych............................................................................................). 
 zgodnie z ofertą złożoną przez Wykonawcę.

2. Wynagrodzenie, o którym mowa powyżej obejmuje koszt ryczałtowy całości robót będących przedmiotem umowy i wydatków niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy wraz z obsługą geodezyjną, pomiarami kontrolnymi, , atestami, ekspertyzami, opiniami technicznymi, uzupełniającymi opracowaniami projektowymi, opłatami i odbiorami specjalistycznymi (ppoż., sanepid, bhp itp.) oraz innymi dokumentami niezbędnymi do oddania, i eksploatacji inwestycji.

3.  Rozliczenie końcowe  zadania nastąpi na podstawie kosztorysu ofertowego szczegółowego wynagrodzenia ryczałtowego (brutto) będącego załącznikiem do ofert przedstawionego przez Wykonawcę robót.

4. Wysokość wynagrodzenia nie może przekraczać kwoty wymienionej w § 7 pkt 1 niniejszej umowy.

§ 8.

Rozliczenie nastąpi fakturą końcową.

Dopuszcza się częściowe fakturowanie zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym stanowiącym załącznik do niniejszej umowy.

Podstawą wystawienia faktury końcowej jest szczegółowy kosztorys ofertowy,  protokół końcowy odbioru robót podpisany przez Wykonawcę, inspektora nadzoru i Zamawiającego.

§ 9.

Zapłata faktury końcowej nastąpi w ciągu 30 dni od daty doręczenia jej Zamawiającemu.

Zapłata nastąpi przelewem na konto Wykonawcy ....................................................................

Zapłata faktur za roboty wykonane przez podwykonawców, zgodnie z załączonym do oferty harmonogramem rzeczowo-finansowym, zostanie dokonana Wykonawcy po wcześniejszym, udokumentowanym uregulowaniu należności Podwykonawcom przez Wykonawcę.

§ 10.

1. Tytułem zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawca wnosi kwotę

w wysokości.................zł.(słownie złotych:...............................................................................),   co stanowi  5,0  % ceny całkowitej podanej w ofercie.

2. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

3. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, zamawiający przechowuje je na rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, w przypadku rachunku oprocentowanego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

§ 11.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zwrócone zostanie na następujących zasadach:

- 70% całości zabezpieczenia gwarantującego wykonanie robót zgodnie z umową  zwolnione zostanie w ciągu 30 dni po odbiorze końcowym całego zadania,

- 30% całości zabezpieczenia służące do pokrycia roszczeń z tytułu gwarancji jakości  zwolnione zostanie w ciągu 15 dni po upływie okresu gwarancji.

W przypadku nienależytego  wykonania przedmiotu umowy  zabezpieczenie  staje się  własnością Zamawiającego i będzie wykorzystane  do  zgodnego  z umową wykonania  robót  i pokrycia  roszczeń  za wykonane roboty.

§ 12.

Wykonawca udziela  36 miesięcznej gwarancji  na zrealizowany przedmiot umowy  liczonej od dnia  odbioru końcowego.

Wykonawca jest zobowiązany w okresie gwarancji przystąpić do usunięcia stwierdzonych wad i usterek przedmiotu umowy w terminie 3 dni od chwili pisemnego powiadomienia przez Zamawiającego  o wadach lub usterkach.

W przypadku wystąpienia wad w okresie gwarancyjnym, bieg gwarancji przesuwa się  o czas  prowadzonych czynności związanych z usunięciem wady lub usterki.

W okresie  obowiązywania gwarancji, po realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca jest              i będzie  odpowiedzialny  wobec Zamawiającego  na zasadach uregulowanych  w Kodeksie cywilnym za wszelkie szkody, (wydatki, koszty postępowania ) oraz  roszczenia  osób trzecich  w przypadku, gdy  będą one  wynikać  z wad wykonania  przedmiotu umowy  lub nie dołożenia należytej staranności  przez Wykonawcę   lub jego  podwykonawcę  przy wykonaniu przedmiotu umowy.

§ 13.

1. Ponadto do obowiązków Wykonawcy należy:

1) Ubezpieczenie budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku                         z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej w czasie  trwania robót i okresu gwarancyjnego, ubezpieczeniu podlegają w szczególności:

a) roboty, obiekty, budowle, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio z wykonaniem robót od ognia, huraganu, powodzi i innych zdarzeń losowych,

b) odpowiedzialność cywilną za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków, dotyczących pracowników i osób trzecich, a powstałe w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi w tym także z ruchem pojazdów mechanicznych,

2) Realizacja przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z opracowanym przez Wykonawcę 
i zatwierdzonym przez Zamawiającego harmonogramem robót,  wszystkie roboty prowadzone będą przez osoby uprawnione zgodnie ze sztuką budowlaną, wiedzą techniczną oraz obowiązującymi przepisami,

3) Zabezpieczenie budowy i prowadzenie robót zgodnie z przepisami bhp i p.poż,

4) Dostarczenie niezbędnych atestów, wyników oraz protokołów badań, sprawozdań, pomiarów i prób dotyczących realizowanego przedmiotu umowy,

5)  Usuwanie wszelkich usterek stwierdzonych podczas kontroli i odbiorów,

6)  Przygotowanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji  powykonawczej,

7) Zabezpieczenie instalacji i urządzeń na terenie budowy i w jej bezpośrednim otoczeniu  przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót stanowiących przedmiot niniejszej umowy,

8) Zapewnienie bezpiecznego korzystania z terenu przylegającego do placu budowy,

9) Dbanie o porządek na placu budowy o schludny jej wygląd na zewnątrz oraz utrzymanie budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych,

10) Wykonanie i terminowe przekazanie Zamawiającemu przedmiotu umowy,

11) Po zakończeniu i przekazaniu robót – uporządkowanie terenu budowy, zaplecza budowy jak również terenów sąsiadujących,

12) Usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzór inwestorski w trakcie trwania robót w ustalonym  przez strony terminie, nie dłuższym jednak niż termin technicznie uzasadniony konieczny do ich usunięcia.

§ 14.

1. Podstawą do zgłoszenia przez Wykonawcę zakończenia robót będzie faktyczne wykonanie robót  potwierdzone wpisem w dzienniku budowy przez kierownika  budowy i potwierdzeniu gotowości  odbioru  przez inspektora nadzoru.

2. Przy zgłoszeniu do odbioru Wykonawca  załączy następujące dokumenty:

1). Protokóły odbiorów technicznych wraz  z protokółami szczelności sieci,

2). Dokumentację powykonawczą obiektu wraz  z naniesionymi zmianami dokonanymi,                       w trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy i inspektora nadzoru,

3). Dziennik budowy z wpisem kierownika budowy o wykonaniu prac budowlanych zgodnie

z Polskimi Normami i prawem budowlanym,

4). Oświadczenie  kierownika budowy o zgodności wykonania  obiektu z projektem budowlanym,  warunkami pozwolenia na budowę,  obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami,

5). Protokoły badań, sprawdzeń i ewentualnie  sprawozdań,

6). Szczegółowy kosztorys powykonawczy  jako rozliczenie końcowe budowy z podaniem wykonanych  elementów oraz ich ilości i wartości ogółem  zgodnych z rzeczywistym wykonaniem zakresu robót.

Zamawiający wyznaczy datę i rozpocznie czynności odbioru końcowego robót stanowiących przedmiot  umowy w ciągu 14 dni od daty  zawiadomienia  przez Wykonawcę o zakończeniu robót i powiadomi uczestników odbioru o ustalonym  terminie odbioru.

Protokół odbioru  końcowego  sporządzi Zamawiający  i doręczy Wykonawcy w dniu zakończenia odbioru.

7). Jeżeli  w toku czynności odbioru końcowego  zostaną stwierdzone  wady, to  Zamawiającemu  przysługują  następujące uprawnienia:

a) jeżeli wady nadają się do usunięcia może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,

b) jeżeli termin usunięcia tych wad przekroczy ustalony termin zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia  określony w umowie, Zamawiający zastosuje kary umowne.

8). Jeżeli wady nadają się do usunięcia i nie uniemożliwiają one użytkowanie  przedmiotu odbioru zgodnie  z przeznaczeniem, Zamawiający obniży odpowiednio wynagrodzenie              o wartość elementów nie wykonanych.

9). Natomiast jeżeli  niemożliwe jest użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem  Zamawiający  może odstąpić  od umowy żądając wykonania przedmiotu  umowy po raz drugi lub  wyznaczyć Wykonawcę zastępczego w celu  wykonania na koszt Wykonawcy  przedmiotu umowy  bez wad.

3. Wykonawca zobowiązany jest  do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wszystkich wad powstałych w trakcie realizacji przedsięwzięcia.

4. Za datę zakończenia realizacji przedmiotu umowy uważa się datę zakończenia prac przez komisję odbiorową (data podpisania protokołu końcowego).

5. Zamawiający  wyznaczy ostateczny  pogwarancyjny odbiór robót  na wniosek Wykonawcy zgłoszony   w terminie  14 dni przed upływem ustalonego terminu  gwarancji.

§ 15.

Strony ustalają odpowiedzialność za nie wykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych z następujących tytułów:

    - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- za nie dotrzymanie terminu umownego realizacji robót w wysokości 0,2 % wynagrodzenia   ustalonego w § 7 za każdy dzień opóźnienia.

- za opóźnienie w usunięciu stwierdzonych przy odbiorze wad lub w  okresie gwarancji

w wysokości 0,2 % wynagrodzenia ustalonego w § 7 za każdy dzień opóźnienia liczonej od dnia     wyznaczonego na usunięcie tych wad.

c)  z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10 %  wynagrodzenia.

2. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku gdy:

- została ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy bądź wydano nakaz

zajęcia jego majątku;

- Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z umową, harmonogramem robót                                lub dokumentacją projektową;

Odstąpienie od umowy nastąpi w formie pisemnej.

Zamawiający odstąpi od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

3.W przypadku odstąpienia od umowy Zamawiający przy udziale Wykonawcy sporządzi szczegółowy protokół robót w toku  wg. stanu na dzień odstąpienia.

4. Wykonawca zabezpieczy roboty przerwane w zakresie wzajemnie uzgodnionym na koszt strony, która spowodowała odstąpienie od umowy.

5. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia ustalonego w umowie.

6. Strony postanawiają, że niezależnie od kar umownych, o których mowa w ust.1 i 5 będą mogły dochodzić odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 16.

1.Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonane wyłącznie w formie sporządzonego na piśmie aneksu pod rygorem nieważności, który stanowić będzie integralną część umowy.

2. Zmiany umowy mogą dotyczyć jedynie zmniejszenia zakresu robót, których konieczność zostanie stwierdzona w trakcie realizacji niniejszego przedmiotu umowy i zalecone zmiany wynikać będą z błędnych obmiarów robót budowlanych lub wadliwej dokumentacji technicznej potwierdzonych wpisem do dziennika budowy przez kierownika Wykonawcy oraz inspektora nadzoru sprawującego nadzór nad inwestycją.

3. Niedopuszczalna jest jednak zmiana postanowień zawartej umowy oraz wprowadzenie postanowień do umowy niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.

§ 17.

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz Prawa zamówień publicznych.

§ 18.

- W razie powstania sporu związanego z wykonaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest wyczerpać drogę postępowania reklamacyjnego, kierując swoje roszczenia

do Zamawiającego.

2) Zamawiający zobowiązany jest do pisemnego ustosunkowania się do reklamacji Wykonawcy w ciągu 21 dni od dnia jej złożenia,.

3) Sporne kwestie, których nie udało się załatwić w drodze postanowienia reklamacyjnego zgodnie z pkt 1 i 2 rozpatrywał będzie Sąd Powszechny w Kielcach.

§ 19.

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego jeden dla Wykonawcy.

§ 20.

Integralną częścią umowy są następujące załączniki:

1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

2. Oferta Wykonawcy

3. Kosztorys ofertowy

4. Harmonogram rzeczowo-finansowy robót

WYKONAWCA						ZAMAWIAJĄCY